# 15 minütiges After Action Review

# Was sollte erreicht werden? (Sollzustand/Ziel: anspruchsvoll, aber realistisch, konkret) [1 Minute]

Funktionierender Print der Neuronschaltung, schriftlicher Kommentar vollständig

# Was haben wir (nicht) erreicht? (Istzustand: kurz, präzise, vollständig) [2 Minuten]

Schriftlicher Kommentar vollständig, Print funktioniert nicht lediglich der Prototyp in begrenztem Masse

# Warum haben wir es (nicht) erreicht? (Abweichungsanalyse: selbstkritisch, vielfältig) [4 Minuten]

In den letzten paar Wochen haben wir am Prozess und in der Planung nichts falsch gemacht. Wir haben uns die wenige Zeit die wir hatten klar eingeteilt. Leider ist die Bestellung des letzten Prints nicht planungsgemäss angekommen und und der Print den wir deswegen selber in der MSW machen mussten nahm viel zu viel Zeit in Anspruch, funktionierte am Ende dann aber doch nicht. Es wäre zwar möglich gewesen, ihn zu reparieren, aber dafür hatten wir dann endgültig keine Zeit mehr.

# Was können wir daraus lernen? (Handlungsmassnahmen: konkret, realistisch, ausgearbeitet) [8 Minuten]

Wir können daraus lernen, dass man eine solch gigantische Arbeit mit viel Zeitreserven planen sollte.Vor allem bei einem Produkt mit dieser Komplexität.