|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meilensteine | Tendai | Malik | erledigt |
| Gleiches Vorwissen  16.8.20 | bringt Malik auf seinen eigenen Wissensstand im Bereich Neurowissenschaft |  | ja |
| Blockschema  28.10.2019 | Betrachtung mathematischer Modelle, überprüfung mittels Software. | Interviewer, Überprüfung von Modellen auf Elektronische Machbarkeit. |  |
| Schema  25.11.2019 | Wahl von Bauteilen, zuständig für modularität. | Zeichnen des Schemas in Eagle, Simulation in Multisim. |  |
| Layout  23.12.2019 | Grösse des Prints, eventuelle anpassung der Bauteile | Zeichen der Leiterbahnen, Platzierung der Bauelemente |  |
| Produktion  Februar | Löten, Fehlersuche, Korrekturen, Inbetriebnahme, Evaluierung des Produkts und Antwort auf die gestellte Frage. | Löten, Fehlersuche, Korrekturen, Inbetriebnahme, Evaluierung des Produkts und Antwort auf die gestellte Frage. |  |